|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 懶人點餐專案>> 會議記錄 | | | | | | | | | |
| 會議日期 | | 2013/4/1 | | | | | | | |
| 時間 | | 9:00PM | | | | | | | |
| 地點 | | 系館 | | | | | | | |
| 主持人 | | Gary(顧又榮) | | | | | | | |
| 紀錄者 | | 沈士閔 | | | | | | | |
| 目的 | | 確定功能、需求並分配工作 | | | | | | | |
| 參與者 | | | | | | | | | |
| 姓名 | | E-mail | | | | | 角色 | | |
| Gary(顧又榮) | |  | | | | | 主持人 | | |
| 鄭貝思 | |  | | | | | 組員 | | |
| 沈士閔 | |  | | | | | 組員 | | |
| 詹上潁 | |  | | | | | 組員 | | |
| 廖灝添 | |  | | | | | 組員 | | |
| 邱俊運 | |  | | | | | 組員 | | |
| 陳宥任 | |  | | | | | 組員 | | |
| 陳盈伸 | |  | | | | | 組員 | | |
| 荊士懷 | |  | | | | | 組員 | | |
| 周政凱 | |  | | | | | 組員 | | |
| 會議議程 | | | | | | | | | |
| 1. 討論專案目的 2. 討論專案功能需求 3. 分配工作 4. 定下次開會時間 | | | | | | | | | |
| 會議討論議題 | | | | | | | | | |
| 1. 討論基本功能   結論:會員可以下訂單給店家，店家提供菜單。  2.是否要有外送功能  結論:有外送功能，但是否啟用由商家自行決定。   1. 分配工作   結論:架構圖-------------------詹上潁  內部需求介面---------gary(顧又榮)  外部需求介面---------沈士閔  前端功能性需求------陳宥任  後端功能性需求------邱俊運  非功能性需求----------陳盈伸  使用案例圖-------------荊士懷、周政凱、廖灝添  需求追蹤矩陣----------鄭貝思 | | | | | | | | | |
| Action Item後續處理項目 | | | | | | | | | |
| 編號 | 處理動作 | | | 負責人員 | | 處理期限 | | 狀態 | 備註 |
|  | 架構圖 | | | 詹上潁 | | 2013/4/7 | | **Open** |  |
|  | 內部需求介面 | | | Gary | | 2013/4/7 | | **Open** |  |
|  | 外部需求介面 | | | 沈士閔 | | 2013/4/7 | | **Open** |  |
|  | 前端功能性需求 | | | 陳宥任 | | 2013/4/7 | | **Open** |  |
|  | 後端功能性需求 | | | 邱俊運 | | 2013/4/7 | | **Open** |  |
|  | 非功能性需求 | | | 陳盈伸 | | 2013/4/7 | | **Open** |  |
|  | 使用案例圖 | | | 荊士懷、周政凱、廖灝添 | | 2013/4/7 | | **Open** |  |
|  | 需求追蹤矩陣 | | | 鄭貝思 | | 2013/4/7 | | **Open** |  |
| 下次會議 | | | | | | | | | |
| 日期 | | | 時間 | | 地點 | | | | |
| 2013/4/7 | | | 9:00PM | | 大學路麥當勞 | | | | |