|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <<懶人點餐專案>>會議記錄 | | | | | | | | | |
| 會議日期 | | 2013/4/22 | | | | | | | |
| 時間 | | 9:00PM | | | | | | | |
| 地點 | | 資訊系館 | | | | | | | |
| 主持人 | | Gary(顧又榮) | | | | | | | |
| 紀錄者 | | 詹上潁 | | | | | | | |
| 目的 | | 整合work package | | | | | | | |
| 參與者 | | | | | | | | | |
| 姓名 | | E-mail | | | | | 角色 | | |
| Gary(顧又榮) | |  | | | | | 主持人 | | |
| 鄭貝思 | |  | | | | | 組員 | | |
| 沈士閔 | |  | | | | | 組員 | | |
| 詹上潁 | |  | | | | | 組員 | | |
| 廖灝添 | |  | | | | | 組員 | | |
| 邱俊運 | |  | | | | | 組員 | | |
| 陳宥任 | |  | | | | | 組員 | | |
| 陳盈伸 | |  | | | | | 組員 | | |
| 荊士懷 | |  | | | | | 組員 | | |
| 周政凱 | |  | | | | | 組員 | | |
| 會議議程 | | | | | | | | | |
| 1. 分別報告各自寫好的work package 2. 對於work package意見討論 3. 估計每個工作的工作時間 4. 決定報告人 | | | | | | | | | |
| 會議討論議題 | | | | | | | | | |
| 1. 報告各自寫好的work package 2. 估計工作時間(用收斂法) 3. 整合Work Package | | | | | | | | | |
| Action Item後續處理項目 | | | | | | | | | |
| 編號 | 處理動作 | | | 負責人員 | | 處理期限 | | 狀態 | 備註 |
|  | 架構圖 | | | 詹上潁 | | 2013/4/7 | | **Close** |  |
|  | 內部需求介面 | | | Gary(顧又榮) | | 2013/4/7 | | **Close** |  |
|  | 外部需求介面 | | | 沈士閔 | | 2013/4/7 | | **Close** |  |
|  | 前端功能性需求 | | | 陳宥任 | | 2013/4/7 | | **Close** |  |
|  | 後端功能性需求 | | | 邱俊運 | | 2013/4/7 | | **Close** |  |
|  | 非功能性需求 | | | 陳盈伸 | | 2013/4/7 | | **Close** |  |
|  | 使用案例圖 | | | 荊士懷、周政凱、廖灝添 | | 2013/4/7 | | **Close** |  |
|  | 需求追蹤矩陣 | | | 鄭貝思 | | 2013/4/7 | | **Close** |  |
|  | 製作規格書 | | | Gary | | 2013/4/8 | | **Close** |  |
|  | Work package 1.1.1 – 1.1.4 | | | Gary | | 2013/4/21 | | **Close** |  |
|  | Work package 1.2.1 – 2.1 | | | 陳宥任 | | 2013/4/21 | | **Close** |  |
|  | Work package 2.2 – 3.2.1 | | | 邱俊運 | | 2013/4/21 | | **Close** |  |
|  | Work package 3.2.2 – 3.3.3 | | | 詹上潁 | | 2013/4/21 | | **Close** |  |
|  | Work package 4.1 – 4.3.1 | | | 周政凱 | | 2013/4/21 | | **Close** |  |
|  | Work package 4.3.2 – 4.4.2 | | | 荊士懷 | | 2013/4/21 | | **Close** |  |
|  | Work package 5.1.1 – 5.2.2 | | | 廖灝添 | | 2013/4/21 | | **Close** |  |
|  | Work package 6.1 – 7.1 | | | 沈士閔 | | 2013/4/21 | | **Close** |  |
|  | Work package 7.2 – 8.2 | | | 陳盈伸 | | 2013/4/21 | | **Close** |  |
|  | Work package 9.1 – 9.2 | | | 鄭貝思 | | 2013/4/21 | | **Close** |  |
|  | 整合work package and WBS | | | 詹上潁 | | 2013/4/22 | | **Open** |  |
| 下次會議 | | | | | | | | | |
| 日期 | | | 時間 | | 地點 | | | | |
|  | | |  | |  | | | | |